Documento de Propuesta Técnica del Software

Proyecto: Portal Agro-comercial del Huila

Contenido

Resumen ejecutivo	2

Introducción	2

Planteamiento del problema	2

Objetivo del proyecto	3

Características del proyecto	3

1. Gestión de Usuarios y Roles	3

2. Perfiles de Productores	3

3. Gestión de Productos	3

4. Sistema de Pedidos	3

5. Favoritos y Notificaciones	3

6. Sistema de Reseñas y Calificaciones	3

7. Diseño Responsivo y Accesibilidad	3

8. Seguridad y Protección de Datos	3

Mercado y oportunidades	4

Mercado Objetivo	4

Oportunidades del Proyecto	4

Justificación	4

Alcance	5

Ámbito de Aplicación	5

Límites del Proyecto	5

Restricciones y Exclusiones	5

Proyección a Futuro	5

Propósito	6

Arquitectura y tecnologías utilizadas	6

Capas de la Arquitectura:	6

Tecnologías y Herramientas:	6

Patrón de Diseño Aplicado:	7

Plan de trabajo	7

Actividades por Fase	7

Fase 1: Documentación (Febrero - Marzo)	7

Fase 2: Desarrollo Inicial (Abril - Mayo)	7

Fase 3: Desarrollo Funcional (Junio)	7

Fase 4: Pruebas y Ajustes (Julio - Agosto)	7

Fase 5: Implementación Final (Septiembre)	8

Metodología y Herramientas	8

Equipo de trabajo	8

Presupuesto	10

1. Costo del Equipo de Desarrollo	10

Plan de mantenimiento y soporte	11

1. Tipos de Mantenimiento	11

1.1. Mantenimiento Correctivo	11

1.2. Mantenimiento Preventivo	11

1.3. Mantenimiento Evolutivo	11

1.4. Mantenimiento Adaptativo	11

2. Estrategia de Soporte	11

2.1. Métodos de Soporte	11

2.2. Roles en el Soporte	12

# Resumen ejecutivo

El Portal Agro-Comercial del Huila es un prototipo funcional de plataforma digital desarrollado como proyecto formativo, cuyo propósito es fortalecer la presencia digital de los productores agropecuarios del municipio de Teruel, Huila, mediante herramientas tecnológicas accesibles. La solución permitirá que cada productor cree un perfil público donde presente su actividad productiva, publique sus productos organizados por categorías y reciba solicitudes de pedido directamente de consumidores, reduciendo la intervención de intermediarios.

Por su parte, los consumidores podrán explorar la oferta local, marcar productos como favoritos, dejar reseñas y realizar solicitudes de pedido a los productores registrados. Además, cualquier usuario podrá convertirse en productor de manera automática al registrar su origen de producción, habilitando las funcionalidades correspondientes dentro del sistema.

El proyecto contempla una arquitectura basada en tecnologías modernas: backend desarrollado en C# con .NET y Entity Framework, base de datos en SQL Server, aplicación web construida con Angular y versión móvil desarrollada en Ionic. Esta propuesta busca aportar al desarrollo económico rural del municipio, promover el contacto directo entre productor y consumidor y sentar las bases para una futura expansión a nivel departamental.

# Introducción

El Portal Agro-Comercial del Huila es un prototipo formativo del SENA orientado a apoyar a los productores agropecuarios mediante una plataforma digital que les permita presentar su oferta productiva y establecer contacto directo con los consumidores. El objetivo principal es facilitar la promoción de los productores, fortalecer su presencia en entornos digitales y fomentar relaciones comerciales transparentes y accesibles.

Cada productor dispone de un perfil digital donde se presenta su actividad productiva y los artículos que ofrece. La plataforma permite que los consumidores exploren la oferta disponible, realicen solicitudes de pedido y participen en la valoración de los productores mediante reseñas. Además, el sistema incorpora un canal de comunicación directa entre productor y consumidor a través de un chat habilitado exclusivamente durante el ciclo del pedido, facilitando el seguimiento y acuerdos entre las partes de manera efectiva y organizada.

Este proyecto tiene su punto de partida en el municipio de Teruel, con la posibilidad de ampliarse a otras zonas del departamento del Huila. Asimismo, constituye un ejercicio académico aplicado de desarrollo de software, basado en principios de diseño centrado en el usuario y uso responsable de tecnologías digitales, orientado a las necesidades reales del sector agropecuario regional.

# Planteamiento del problema

En el municipio de Teruel, Huila, los productores agropecuarios enfrentan dificultades para dar a conocer su actividad productiva y lo que ofrecen, debido a la ausencia de canales digitales que permitan visibilizar su labor y establecer contacto directo con los consumidores. Aunque la región cuenta con un potencial agrícola significativo, la dependencia de intermediarios limita el alcance de los productores, reduce la percepción de su identidad comercial y restringe sus oportunidades de crecimiento.

De igual forma, los consumidores interesados en acceder a productos locales carecen de herramientas que les permitan identificar fácilmente a los productores, conocer la variedad de artículos disponibles y establecer comunicación directa con ellos. Esta falta de acceso a información organizada dificulta la adopción de prácticas de consumo responsable y el fortalecimiento de relaciones colaborativas con quienes producen en la región.

Ante esta situación, surge la necesidad de un prototipo de plataforma digital que facilite la presentación pública de los productores y su oferta productiva, y que habilite mecanismos de interacción estructurados mediante solicitudes de pedido y comunicación directa entre las partes. Esta solución busca contribuir a reducir la intermediación innecesaria, fortalecer la relación productor–consumidor y aportar al desarrollo económico, social y tecnológico del entorno rural.

# Objetivo del proyecto

- Desarrollar un prototipo funcional de plataforma digital que fortalezca la presencia digital de los productores agropecuarios del municipio de Teruel, Huila, permitiéndoles presentar su oferta productiva y recibir solicitudes de pedido mediante perfiles personalizados con código QR, facilitando la interacción directa con los consumidores, reduciendo la dependencia de intermediarios y promoviendo el desarrollo económico y social del sector rural.

# Características del proyecto

## 1. Gestión de Usuarios y Roles

- Registro e inicio de sesión con credenciales únicas.

- Asignación de roles diferenciados: Productor, Consumidor o ambos.

- Perfil de usuario con información de contacto y actividad en la plataforma.

## 2. Perfiles de Productores

- Creación de perfiles con información detallada del productor.

- Asociación de productos al perfil del productor.

- Generación de un código QR para cada productor, permitiendo acceso rápido a su perfil.

## 3. Gestión de Productos

- Publicación de productos con nombre, descripción, imágenes, categoría y precio.

- Organización de productos por categorías (café, lácteos, frutas, etc.).

- Actualización y eliminación de productos según disponibilidad.

## 4. Sistema de Pedidos

- Opción para que los consumidores envíen pedidos a los productores.

- Notificación via correo automática a los productores cuando reciben un pedido.

- Registro de pedidos en el perfil del usuario para su consulta.

## 5. Favoritos y Notificaciones

- Posibilidad de marcar productores y productos como favoritos.

- Alertas sobre actualizaciones en pedidos y mensajes recibidos.

## 6. Sistema de Reseñas y Calificaciones

- Los consumidores pueden calificar y dejar reseñas sobre los productos adquiridos.

- Promedio de calificación visible en la página del producto.

## 7. Diseño Responsivo y Accesibilidad

- Interfaz adaptable a dispositivos móviles y escritorio.

- Navegación intuitiva y optimizada para distintos niveles de experiencia digital.

- Implementación de etiquetas ARIA para mejorar la accesibilidad.

## 8. Seguridad y Protección de Datos

- Autenticación de usuarios mediante JWT (JSON Web Token).

- Encriptación de contraseñas y protección contra ataques de seguridad.

- Registro de auditoría para supervisar acciones críticas en el sistema.

# Mercado y oportunidades

## Mercado Objetivo

El Portal de Agro Comercio del Huila está dirigido a los siguientes segmentos de mercado:

- Productores agropecuarios del Huila: Agricultores y ganaderos que buscan promocionar y vender sus productos directamente a los consumidores sin depender de intermediarios.

- Consumidores locales y nacionales: Personas interesadas en adquirir productos frescos, de calidad y directamente del productor.

- Empresas y comercios: Tiendas, restaurantes y distribuidores que buscan proveedores confiables dentro del sector agropecuario.

El mercado agropecuario en Colombia está en crecimiento, y la digitalización del sector representa una oportunidad para mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores.

## Oportunidades del Proyecto

Eliminación de intermediarios: Los productores pueden vender directamente, obteniendo mayores beneficios económicos.

Mayor visibilidad para los productores: A través de la plataforma, los pequeños productores pueden acceder a un mercado más amplio sin la necesidad de grandes inversiones en promoción.

Conexión eficiente con los consumidores: Los usuarios podrán explorar productos, contactar productores y realizar pedidos de manera sencilla.

Adopción de herramientas digitales: El sector agropecuario en Colombia aún presenta baja digitalización, lo que convierte este proyecto en una innovación con alto potencial de adopción.

Escalabilidad y expansión: El modelo del portal permite su crecimiento hacia otras regiones, integrando más productores y diversificando la oferta de productos agropecuarios.

# Justificación

El Portal Agro-Comercial del Huila surge como respuesta a las dificultades que enfrentan numerosos productores del municipio de Teruel para dar a conocer su actividad productiva y relacionarse directamente con consumidores interesados. A pesar del potencial agropecuario de la región, la falta de presencia digital limita el alcance de los productores y dificulta la generación de oportunidades de crecimiento, manteniendo prácticas de comercialización fuertemente mediadas por intermediarios.

Este proyecto propone un prototipo de plataforma digital que permita a los productores presentar su identidad y oferta productiva de forma organizada, utilizando perfiles personalizados y mecanismos de difusión como el código QR para fortalecer su visibilidad tanto en medios físicos como digitales. La plataforma facilita además la organización de los productos ofrecidos y la recepción estructurada de solicitudes de pedido a través de un entorno de gestión accesible para el productor.

Al mismo tiempo, se contempla la posibilidad de que usuarios inicialmente consumidores puedan asumir el rol de productores si cuentan con actividad productiva, fomentando un ecosistema participativo donde la plataforma reconozca el crecimiento y evolución de sus usuarios.

Este enfoque contribuye al fortalecimiento del tejido agro–comercial local, promueve el uso de tecnologías en el contexto rural y favorece el reconocimiento del productor huilense dentro de un entorno digital alineado con las dinámicas actuales de interacción y acceso a la información.

# Alcance

El Portal Agro-Comercial del Huila es un prototipo funcional orientado a fortalecer la presencia digital de los productores agropecuarios del municipio de Teruel, Huila, facilitando la presentación y difusión de su actividad productiva mediante una plataforma accesible para usuarios de diferentes niveles tecnológicos. La solución busca favorecer el contacto directo entre productores y consumidores, reduciendo la intervención de intermediarios en los procesos de solicitud y coordinación de pedidos.

La plataforma contempla funcionalidades específicas que permiten a los productores gestionar su perfil y oferta productiva, organizar sus artículos en categorías y responder a solicitudes de pedido de manera estructurada. De igual forma, se establece un alcance acorde con el carácter académico del proyecto, manteniendo un enfoque de desarrollo formativo y validación funcional dentro del contexto educativo.

## Ámbito de Aplicación

El sistema estará dirigido a los productores agropecuarios del Huila, consumidores interesados en productos locales y posibles entidades gubernamentales o cooperativas que deseen fomentar la comercialización de estos productos.

## Límites del Proyecto

- Usuarios: Se contemplan cuatro tipos de usuarios: productores, consumidores y usuarios con ambos roles y administradores.

- Fincas y Productos: Cada productor podrá registrar fincas y productos con información detallada.

- Interacción: Los consumidores podrán realizar pedidos de productos y marcar favoritos.

- Accesibilidad: La plataforma será accesible mediante navegadores web en dispositivos móviles y de escritorio.

## Restricciones y Exclusiones

- Sin transacciones monetarias: No se manejarán pagos dentro de la plataforma.

- Sin geolocalización en tiempo real: Se mostrará la ubicación de las fincas, pero no se implementará un sistema de seguimiento en vivo.

- Sin logística de envíos: La entrega de productos deberá ser gestionada directamente entre productor y consumidor.

## Proyección a Futuro

El sistema se diseñará con una arquitectura escalable que permita la incorporación de nuevas funcionalidades, como integración con sistemas de pago, mejoras en la interacción entre usuarios y soporte para otros productos agrícolas más allá de los contemplados inicialmente.

# Propósito

Desarrollar un prototipo funcional de plataforma digital que facilite la interacción directa entre productores agropecuarios del municipio de Teruel, Huila, y consumidores interesados en su oferta productiva, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo la presencia digital de los productores.

La plataforma permitirá a los productores contar con perfiles personalizados donde podrán presentar su actividad productiva y los artículos que ofrecen, con un código QR asociado para su difusión y promoción en medios físicos y digitales. Por su parte, los consumidores podrán explorar la oferta disponible y generar solicitudes de pedido directamente a los productores.

Este proyecto busca aportar al fortalecimiento de la economía local, fomentar el reconocimiento de los productores regionales y ofrecer una herramienta tecnológica que apoye el desarrollo del sector rural mediante la apropiación digital.

# Arquitectura y tecnologías utilizadas

El sistema adoptará una arquitectura en capas basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), asegurando modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

## Capas de la Arquitectura:

- Capa de Presentación (Frontend)

  - Desarrollada en HTML, CSS, TypeScript y JavaScript, Con Angular como framework web y Ionic para movil

  - Responsiva para su uso en dispositivos móviles y escritorio.

  - Interfaz intuitiva con navegación clara para productores y consumidores.

- Capa de Aplicación (Backend)

  - Implementada en C# con ASP.NET Core.

  - Gestiona la lógica del negocio y la validación de datos.

  - Controladores RESTful para manejar las solicitudes del frontend.

- Capa de Persistencia (Base de Datos)

  - Base de datos relacional en SQL Server.

  - Uso de Entity Framework para la comunicación con la base de datos.

## Tecnologías y Herramientas:

- Lenguajes: C# (Backend), SQL (Base de datos), TypeScript y JavaScript (Frontend).

- Frameworks: ASP.NET Core, Entity Framework, Ionic/Angular.

- Base de Datos: SQL Server.

- Metodología de Desarrollo: Scrum, con gestión de tareas en ClickUp.

- Seguridad: Cifrado de contraseñas, protección contra inyección SQL y autenticación con JWT.

## Patrón de Diseño Aplicado:

- Cliente-Servidor (MVC): El sistema se estructura en un cliente frontend (Angular / Ionic) que consume servicios desde un servidor backend desarrollado en .NET 8. La lógica de negocio se ejecuta en el servidor, mientras que el cliente se encarga de la presentación y la interacción con el usuario

# Plan de trabajo

El Portal de Agro Comercio del Huila seguirá un plan estructurado que abarcará desde la documentación hasta la implementación y mantenimiento del sistema. Se utilizará la metodología Scrum, con iteraciones en ciclos de desarrollo que permitan avanzar de manera incremental.

## Actividades por Fase

### Fase 1: Documentación (Febrero -Mayo)

- Análisis de requisitos y objetivos del proyecto.
- Modelado del sistema: MER, diagramas de clases y de flujo.
- Definición de arquitectura y tecnología.
- Elaboración del informe de especificación de requisitos.

### Fase 2: Desarrollo Inicial (Junio-Julio)

- Creación de la base de datos y modelos de datos.
- Implementación del sistema de autenticación y roles.
- Desarrollo de la API RESTful con endpoints básicos.
- Estructuración del frontend con las primeras vistas.

### Fase 3: Desarrollo Funcional (Julio-Septiembre)

- Implementación de la gestión de productos y fincas.
- Desarrollo del sistema de pedidos y favoritos.
- Implementación del sistema de reseñas y notificaciones.
- Integración de códigos QR para perfiles de productores.

### Fase 4: Pruebas y Ajustes (Octubre)

- Pruebas de funcionalidad y usabilidad con usuarios de prueba.
- Corrección de errores y optimización de la base de datos.
- Pruebas de carga y seguridad para garantizar estabilidad.
- Ajustes en el diseño y experiencia de usuario.

### Fase 5: Implementación Final (Noviembre)

- Publicación del sistema en un servidor accesible.
- Capacitación a los usuarios y entrega de documentación técnica.
- Monitoreo del sistema y resolución de incidencias.

## Metodología y Herramientas

- Metodología: Scrum, con entregas parciales cada mes.

- Gestión de tareas:ClickUp.

- Desarrollo backend: C# con ASP.NET Core.

- Desarrollo frontend: Ionic y Angular.

- Base de datos: SQL Server.

# Equipo de trabajo

Sergio Andrés Leguizamo – Líder del proyecto

Responsabilidades:

- Liderazgo y coordinación del proyecto

- Desarrollo Front-end como Back-end en el proyecto

- Desarrollo de base de datos del proyecto

- Ayuda en el desarrollo de interfaces del proyecto

Experiencia y habilidades

- Formación en Técnico en Programación de Software en el SENA

- Habilidades en Angular, C# .NET y php

- Conocimientos en manejo de bases de datos

- Capacidad de adaptarse a nuevas herramientas y tecnologías

Daniel Felipe Bata – Colíder del proyecto

Responsabilidades:

- Desarrollo de base de datos, para aplicativos webs.

- Manejo de formularios, a la hora de su elaboración y recolección de datos.

- Elaboración de interfaces, eficaces y bien estructuradas, para los usuarios

Experiencia y habilidades:

- Pone en práctica la estructuración y elaboración de base de datos, con sus vinculaciones.

- Manejo de recolección de datos, y análisis a la hora de solucionar un problema en la sociedad.

- Ágil, para la parte contable en los negocios, y datos estadísticos, que tengan que ver con software o otra rama del mundo laboral

Andrés Tres Palacios – Desarrollador

Responsabilidades:

- Desarrollar el mockup con un diseño simple e intuitivo, para el uso de los campesinos

- Elaborar prototipos de logos para el proyecto

Experiencia y habilidades:

- Adaptación de interfaces para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla (responsive design). Uso de herramientas de diseño como Figma para la implementación de UI.

- Manejo de tecnologías como Angular

# Presupuesto

Este proyecto no tuvo remuneración económica directa, ya que fue desarrollado por aprendices del SENA como parte de su formación académica. No obstante, estimamos el valor del tiempo dedicado por cada miembro, tomando en cuenta que el proyecto ha estado en desarrollo durante 5 meses, con clases diarias de 6 o 12 horas, más tiempo adicional invertido en las noches y fines de semana.

## 1. Costo del Equipo de Desarrollo

El equipo está conformado por tres desarrolladores, con una dedicación de 42 horas + 10 horas adicionales a la semana. Suponiendo una tarifa promedio de $15.000 COP por hora, se estima:

| Concepto | Cantidad | Tarifa | Costo Total Semanal | Costo Total Mensual (4 semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas semanales por desarrollador | 52 | $15.000 COP | $780.000 COP | $3.120.000 COP |
| Total por 3 desarrolladores | 156 | $15.000 COP | $2.340.000 COP | $9.360.000 COP |

Costo total estimado del desarrollo por mes: $9.360.000 COP

Si el desarrollo se extiende durante 5 meses, el costo estimado del equipo sería:

$9.360.000 COP × 5 meses = $46.800.000 COP

Conclusión:
El desarrollo del Portal de Agro Comercio del Huila tiene un costo aproximado de $46.800.000 COP, considerando el pago al equipo de desarrollo, la infraestructura tecnológica y la promoción. Sin embargo, si se utiliza infraestructura gratuita y se optimizan recursos, el costo podría reducirse significativamente.

# Plan de mantenimiento y soporte

## 1. Tipos de Mantenimiento

### 1.1. Mantenimiento Correctivo

- Identificación y corrección de errores en el sistema.

- Solución de fallos en la carga de datos, autenticación y gestión de productos.

- Corrección de problemas en la interfaz de usuario y experiencia de navegación.

### 1.2. Mantenimiento Preventivo

- Actualización de dependencias y librerías para mejorar el rendimiento y seguridad.

- Optimización de consultas en la base de datos para reducir tiempos de carga.

- Pruebas periódicas de funcionalidad y accesibilidad en distintos dispositivos y navegadores.

### 1.3. Mantenimiento Evolutivo

- Implementación de nuevas funcionalidades basadas en la retroalimentación de los usuarios.

- Mejora de la interfaz y usabilidad del sistema.

- Adaptación del sistema para soportar un mayor número de usuarios y datos.

### 1.4. Mantenimiento Adaptativo

- Ajustes en la plataforma para adaptarse a cambios tecnológicos.

- Modificación de configuraciones para mejorar la compatibilidad con nuevas versiones de navegadores y sistemas operativos.

## 2. Estrategia de Soporte

### 2.1. Métodos de Soporte

- Documentación Técnica: Manuales de usuario y guías para resolución de problemas.

- Registro de Incidencias: Implementación de un sistema básico para reportar y dar seguimiento a errores.

### 2.2. Roles en el Soporte

- Equipo de Desarrollo: Responsables de la corrección de errores y mejoras del sistema.

- Usuarios de Prueba: Participantes del programa formativo que reportan problemas y sugieren mejoras.

- Administradores del Sistema: Encargados de gestionar usuarios, notificaciones y validaciones de contenido.